重庆市主城区及合川区挥发性有机物

污染治理工作方案

为持续改善空气质量，解决臭气扰民问题，根据《大气污染防治法》、国务院《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）和市政府《重庆市蓝天行动实施方案（2013—2017年）》（渝府发〔2013〕43号）、《关于贯彻落实大气污染防治行动计划的实施意见》（渝府发 〔2013〕86号）要求，特制定本方案。

一、工作目标

严格执行法律、法规和排放标准，通过治理工业企业的挥发性有机物污染和恶臭物质，建立健全监测与监管体系，减少排放总量，实现达标排放和厂界无臭味，进一步改善城市空气质量，维护群众的环境权益，切实解决臭气扰民问题，支持企业健康友好发展。

二、工作原则

坚持源头治理、整体推进和重点突破的原则。突出重点、多管齐下、分类处置、集中治理、科学实施，用当前最严格的法律、法规和排放标准，从根本上消除挥发性有机物污染。

三、实施范围与时限

主城各区及合川区辖区内261家排放挥发性有机物的企业均纳入限期治理范围。根据不同行业企业治理工程量不同，确定不同的治理时限要求，其中汽车维修服务4S店在2016年6月30日底前完成治理并组织验收；其中汽车和摩托车整车制造企业限时在2016年10月31日前完成工程治理并组织验收；汽车和摩托车整车制造以外的其它企业限期在2016年8月31日前完成工程治理并组织验收。 2015年已经下达限期治理文件的相关企业，按照原文件规定执行。对逾期不能完成治理任务的要实施停止治理。在治理期间，各企业要按照环境管理的相关要求，采取必要的临时性措施，减少废气排放。

四、评判依据

国务院《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（国函〔2012〕146号）；

《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号）；

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）；

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）；

《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）；

《汽车涂料中有害物质限量》（GB24409—2009）；

《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026—2013）；

《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027—2013）；

《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB 50/577—2015）；

《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB 50/418—2012）。

五、整治要求

按照“五大类，三阶段，五环节”开展挥发性有机物治理。“五大类”即汽车和摩托车整车生产、汽车和摩托车零部件生产、印刷包装生产、汽车维修服务、其他生产；“三阶段”即区域内试点治理见效一批、强化管理措施短期内见效一批、全面完成治理任务整体见效一批。“五个环节”即原辅材料环节、工艺升级改造环节、废气末端治理环节、在线监测监管环节、设备达标运行维护环节，做到清洁生产、工艺先进、排放达标。

（一）大幅提高挥发性有机废气收集率和处理效率，消除臭味。各生产企业凡是有排放挥发性有机物废气的生产工序，包括调漆、油漆桶清洗及漆渣收集等工序，要在保证安全的前提下，置于防止泄露的微负压密闭空间或设备中实施，并配备有机废气收集系统，安装高效回收净化设施，确保生产企业的挥发物有机废气收集率高于90%，净化效率高于90%，严格控制跑冒滴漏，原料、中间产品与成品应密闭储存，储存产生的有机废气需集中收集，进入废气处理设施， 减少废气无组织排放，实现厂界无臭味、挥发性有机物达标排放。

（二）提高环保型原辅材料使用比例。提高表面涂装工艺低挥发性有机物含量的涂料使用比例，使用符合环保要求的水性、高固份、粉末、紫外光固化等低挥发性有机物含量的涂料，汽车整车制造及配件生产所用涂料和溶剂必须满足《汽车涂料中有害物质限量》（GB24409—2009）的规定，并提供每批次原料的质量检验报告。要督促企业提高清洁生产水平，推广使用先进工艺技术，优化工艺与设备。鼓励印刷行业推广使用环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，印刷过程推广使用低挥发性有机物含量、低毒的原辅材料，减少有机溶剂使用量。

（三）提升环境监管水平。各企业挥发性有机废气治理工程应与生产工艺水平相适应，把污染治理设施作为生产设施进行管理，保证污染治理设施与生产设施同步正常运行。建立有机废气治理设施运行与各产污环节的管理台帐，按照相关污染物排放标准所明确的要求，登记和统计含挥发性有机物原料的购置、储存、使用及处理等资料，禁止使用含苯涂料、含苯稀释剂、含苯溶剂和含汞、砷、铅、镉、锑的车间底漆，对违规使用的要严肃查处，对企业不主动纠正且由环保部门排查出来的，立即依法移送司法机关追究刑事责任。

六、工作要求

（一）要严格依法施治。要科学计划、依法施治，统一标准、明确要求，突出重点、强化监管，对挥发性有机物排放量大、有居民投诉的企业要重点开展治理，并下达限期治理通知。要严格责任追究，企业、设计单位、治理单位和污染设施运营单位不得弄虚作假、伪造设计参数、降低治理标准和违反污染设施运行管理规定，造成环境污染或社会危害后果的，将依法处理，情节严重的移送司法机关追究责任。

（二）要突出整治效果。要引导企业根据废气的产生量、污染物的组分和性质、温度、压力等因素进行综合分析，合理选择污染防治技术方案，优先采用先进的废气回收或末端治理技术，大幅提高有机废气的收集率和处理效率。企业要邀请3名或以上的专家对有机废气治理方案进行评审筛选，论证能否达到“两个90%以上”、能否达标排放、能否消除臭味等治理要求，并形成专家书面意见。企业按照专家意见修改完善后的治理方案送各区环保局备案，确保治理方案满足治理要求。治理工程在建设、运行过程中产生的废气、废水、废渣及其它污染物的治理与排放，应执行国家或地方环境保护法规和标准的相关规定，防止二次污染。

（三）要严格验收程序和标准。治理项目由各区环保局按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等规范自行组织验收，市环保局参与汽车和摩托车整车制造企业的治理项目验收，对其他行业企业的治理项目验收进行抽查。各治理项目验收监测重点由市环境监测中心组织实施，直接参与或指导各区监测部门开展验收监测。开展竣工验收监测前，要督促企业及时提供污染治理方案和专家对治理方案的评估意见，提供覆盖所有有机废气产生环节的废气收集率高于90%和废气治理设施各处理工序净化效率高于90%的论证材料，科学编制竣工验收监测方案。具备项目验收条件的企业，要及时提供申请验收文件、项目总结报告、验收监测报告、大气环境防护距离内环境敏感目标分布情况、废气治理设施运行管理制度等资料，环境保护部门及时组织验收小组开展项目竣工验收。

（四）要强化企业主体责任。企业是污染治理的责任主体，要严格筛选治理单位，对治理单位进行“双查”，依法选择具有治理资质、治理技术和成功治理案例的治理单位，保证治理效果。要督促企业建立环保责任制度，明确单位责任人和相关人员的责任，立即开展排污申报，立即申请排污监测，立即制定治理方案，按要求完成治理任务，对逾期不能完成的要实施停产治理，对逾期不申报的要依法查处。

（五）要加强督查督办。有机废气治理工作由市环保局指导，主城各区环保局具体组织实施。各区环保局要根据实际制定治理工作方案，分解目标任务，细化落实责任，建立治理方案备案制、整改台帐制、项目责任制、日程倒查制，依法推进企业开展治理，并根据排查情况扩充治理对象。各区治理工作方案于2016年2月20日前报送市环保局。市、区环保部门要建立联动机制，市环保局将每季度通报治理进展情况，每季度联合开展现场督查，每半年召开一次专项工作会，及时发现和解决问题。市环保局对各区项目进度及工程质量进行督查与考核

（六）要严格工作纪律和廉政纪律。任何单位和个人不得以任何借口向企业推荐治理单位，要积极作为、主动作为，不得推诿怠慢，不得在工作推动、技术指导、项目招投标、项目验收中有吃、拿、卡、要等违规违法行为。

附件：1.汽车和摩托车整车制造企业挥发性有机物治理清单

2.汽车和摩托车零部件企业挥发性有机物治理清单

3.印刷包装生产企业挥发性有机物治理清单

4.汽车维修服务企业挥发性有机物治理清单

5.其他典型工业企业挥发性有机物治理清单

附件1

汽车和摩托车整车制造企业挥发性有机物治理清单

| 序号 | 区县 | 企业名称 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、汽车整车制造及改装车辆制造企业20家 |  |  |  |
| 1 | 渝北区 | 重庆恒通客车有限公司 | 2016年10月 |
| 2 | 渝北区 | 重庆长安汽车股份有限公司渝北工厂 | 2016年6月 |
| 3 | 江北区 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 2016年10月 |
| 4 | 沙坪坝区 | 东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司 | 2016年10月 |
| 5 | 南岸区 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 2016年10月 |
| 6 | 九龙坡区 | 重庆北奔汽车有限公司 | 2016年10月 |
| 7 | 九龙坡区 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 2016年10月 |
| 8 | 九龙坡区 | 庆铃汽车（集团）有限公司 | 2016年10月 |
| 9 | 北部新区 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 2015年12月 |
| 10 | 北部新区 | 长安福特汽车有限公司（一工厂） | 2015年12月 |
| 11 | 北部新区 | 长安福特汽车有限公司（二工厂） | 2016年6月 |
| 12 | 北部新区 | 长安福特汽车有限公司（三工厂） | 2016年6月 |
| 13 | 北部新区 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 2015年12月 |
| 14 | 北部新区 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 2016年6月 |
| 15 | 两江新区 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 2016年6月 |
| 16 | 两江新区 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 2016年6月 |
| 17 | 北碚区 | 重庆力帆汽车有限公司 | 2016年10月 |
| 18 | 巴南区 | 重庆大江信达车辆股份有限公司 | 2016年10月 |
| 19 | 巴南区 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 2016年10月 |
| 20 | 合川区 | 北汽银翔汽车 | 2016年10月 |
| 二、摩托车整车制造企业5家 |  |  |  |
| 1 | 渝北区 | 重庆银翔摩托车（集团）有限公司 | 2016年8月 |
| 2 | 渝北区 | 重庆港鑫机械制造有限公司 | 2016年8月 |
| 3 | 九龙坡区 | 重庆建设·雅马哈摩托车有限公司 | 2016年8月 |
| 4 | 九龙坡区 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2016年8月 |
| 5 | 巴南区 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 2016年8月 |

附件2

汽车和摩托车零部件企业挥发性有机物治理清单

| 序号 | 区县 | 企业名称 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、汽车零部件及配件制造企业35家 |  |  |  |
| 1 | 北碚区 | 重庆庆铃铸造有限公司 | 2016年8月 |
| 2 | 北碚区 | 重庆神驰机电有限公司 | 2016年8月 |
| 3 | 北部新区 | 佛吉亚（长春）汽车部件系统有限公司重庆分公司 | 2016年6月 |
| 4 | 北部新区 | 福耀玻璃（重庆）有限公司 | 2016年6月 |
| 5 | 北部新区 | 李尔长安（重庆）汽车系统有限责任公司 | 2016年6月 |
| 6 | 北部新区 | 延锋伟世通（重庆）汽车饰件系统有限公司 | 2016年6月 |
| 7 | 北部新区 | 重庆博泰汽车配件有限公司 | 2016年6月 |
| 8 | 北部新区 | 重庆超力高科技有限责任公司 | 2015年7月 |
| 9 | 北部新区 | 重庆大江东阳塑料制品有限公司 | 2015年9月 |
| 10 | 北部新区 | 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 | 2015年7月 |
| 11 | 北部新区 | 重庆秦川实业（集团）股份有限公司 | 2015年7月 |
| 12 | 北部新区 | 重庆小糸车灯有限公司 | 2016年6月 |
| 13 | 北部新区 | 重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司 | 2015年7月 |
| 14 | 北部新区 | 重庆中南铝合金轮毂有限公司 | 2015年7月 |
| 15 | 北部新区 | 萨固密渝锦（重庆）橡塑制品有限公司 | 2015年7月 |
| 16 | 北部新区 | 重庆光能荣能汽车配件有限公司 | 2015年7月 |
| 17 | 北部新区 | 重庆八菱汽车配件有限责任公司 | 2015年9月 |
| 18 | 北部新区 | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 2016年6月 |
| 19 | 北部新区 | 爱思帝（重庆）驱动系统有限公司 | 2016年6月 |
| 20 | 北部新区 | 重庆高金实业有限公司 | 2016年6月 |
| 21 | 北部新区 | 重庆海德世拉索系统集团有限公司 | 2016年6月 |
| 22 | 北部新区 | 中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司北部分公司 | 2015年7月 |
| 23 | 北部新区 | 重庆力帆内燃机有限公司 | 2016年6月 |
| 24 | 两江新区 | 重庆德天实业有限公司 | 2016年6月 |
| 25 | 大渡口区 | 重庆渝通机械有限公司 | 2016年8月 |
| 26 | 江北区 | 重庆平伟科技（集团）有限公司 | 2016年8月 |
| 27 | 九龙坡区 | 欧拓（重庆）防音配件有限公司 | 2016年8月 |
| 28 | 九龙坡区 | 重庆建设车用空调器有限责任公司 | 2016年8月 |
| 29 | 沙坪坝区 | 重庆传动轴股份有限公司 | 2016年8月 |
| 30 | 渝北区 | 重庆红岩方大汽车悬架有限公司 | 2016年8月 |
| 31 | 渝北区 | 重庆耐德中意减振器有限责任公司 | 2016年8月 |
| 32 | 渝北区 | 重庆旺林汽车配件有限公司 | 2016年8月 |
| 33 | 巴南区 | 重庆大江渝强塑料制品有限公司 | 2016年8月 |
| 34 | 巴南区 | 重庆浩立塑胶有限公司 | 2016年8月 |
| 35 | 巴南区 | 重庆琦珠机械制造有限公司 | 2016年8月 |
| 二、摩托车零部件及配件制造企业15家 |  |  |  |
| 1 | 巴南区 | 重庆宗申发动机制造有限公司 | 2016年8月 |
| 2 | 巴南区 | 重庆力之星机车制造有限责任公司 | 2016年8月 |
| 3 | 巴南区 | 重庆吉力芸峰实业（集团）有限公司 | 2016年8月 |
| 4 | 巴南区 | 重庆海杰机械制造有限公司 | 2016年8月 |
| 5 | 巴南区 | 重庆冠忠机械制造有限公司 | 2016年8月 |
| 6 | 北碚区 | 重庆银钢科技（集团）有限公司 | 2016年8月 |
| 7 | 大渡口区 | 重庆太仓科技有限公司 | 2016年8月 |
| 8 | 大渡口区 | 重庆公羽机械制造有限公司 | 2016年8月 |
| 9 | 大渡口区 | 重庆利德工业制造有限公司 | 2016年8月 |
| 10 | 九龙坡区 | 重庆神风长劲车架有限公司 | 2016年8月 |
| 11 | 九龙坡区 | 重庆建兴橡胶制品厂 | 2016年8月 |
| 12 | 九龙坡区 | 重庆耀勇减震器有限公司 | 2016年8月 |
| 13 | 九龙坡区 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 2016年8月 |
| 14 | 九龙坡区 | 重庆乾泰工贸有限公司 | 2016年8月 |
| 15 | 沙坪坝区 | 重庆强凯机械制造有限公司 | 2016年8月 |

附件3

印刷包装生产企业挥发性有机物治理清单

| 序号 | 区县 | 企业名称 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北部新区 | 重庆顶正包材有限公司 | 2016年6月 |
| 2 | 北部新区 | 重庆市远大印务有限公司 | 2016年6月 |
| 3 | 江北区 | 重庆合信包装印刷有限公司 | 2016年8月 |
| 4 | 江北区 | 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司 | 2016年8月 |
| 5 | 江北区 | 重庆龙华印务有限公司 | 2016年8月 |
| 6 | 沙坪坝区 | 重庆商报印务有限公司 | 2016年8月 |
| 7 | 沙坪坝区 | 重庆美盈森包装制品有限公司 | 2016年8月 |
| 8 | 沙坪坝区 | 重庆市金星纸制品有限责任公司 | 2016年8月 |
| 9 | 沙坪坝区 | 重庆东汉包装有限公司 | 2016年8月 |
| 10 | 沙坪坝区 | 重庆邮政印务有限公司 | 2016年8月 |
| 11 | 沙坪坝区 | 重庆包装制品股份有限公司 | 2016年8月 |
| 12 | 南岸区 | 重庆渝升沪丽彩印有限公司 | 2016年8月 |
| 13 | 九龙坡区 | 重庆琥珀墙纸有限公司 | 2016年8月 |
| 14 | 九龙坡区 | 重庆九发包装印刷有限公司 | 2016年8月 |
| 15 | 九龙坡区 | 重庆蟠龙印务有限公司 | 2016年8月 |
| 16 | 北碚区 | 重庆正永精密印刷有限公司 | 2016年8月 |
| 17 | 北碚区 | 重庆紫石东南印务有限公司 | 2016年8月 |
| 18 | 渝中区 | 重庆市蜀之星包装彩色印制有限责任公司 | 2016年8月 |
| 19 | 巴南区 | 重庆五环印务有限公司 | 2016年8月 |
| 20 | 巴南区 | 重庆现代印务公司 | 2016年8月 |
| 21 | 巴南区 | 重庆瑞达印务有限公司 | 2016年8月 |

附件4

汽车维修服务企业挥发性有机物治理清单

| 序号 | 区县 | 企业名称 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九龙坡区 | 重庆宝驯汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 2 | 九龙坡区 | 重庆商社汽车贸易有限公司飞跃分公司 | 2016年6月 |
| 3 | 九龙坡区 | 重庆新亚汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 4 | 九龙坡区 | 重庆泛华汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 5 | 九龙坡区 | 重庆中汽西南福星汽车有限公司 | 2016年6月 |
| 6 | 九龙坡区 | 重庆捷丰汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 7 | 九龙坡区 | 重庆渝众汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 8 | 九龙坡区 | 重庆新高汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 9 | 九龙坡区 | 重庆富华汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 10 | 九龙坡区 | 重庆宝盛汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 11 | 九龙坡区 | 重庆成空亚飞汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 12 | 九龙坡区 | 重庆四方汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 13 | 九龙坡区 | 重庆卓越庆汽车销售服务有限公司陈家坪分公司 | 2016年6月 |
| 14 | 九龙坡区 | 重庆海雄汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 15 | 九龙坡区 | 重庆诚锐汽车有限公司 | 2016年6月 |
| 16 | 九龙坡区 | 重庆渝亚汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 17 | 九龙坡区 | 重庆恒美汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 18 | 九龙坡区 | 重庆宝华汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 19 | 九龙坡区 | 重庆都成万禾汽车服务有限公司 | 2016年6月 |
| 20 | 九龙坡区 | 重庆怡和物资（集团）有限公司 | 2016年6月 |
| 21 | 渝中区 | 重庆商社强力汽车贸易有限公司 | 2016年6月 |
| 22 | 渝中区 | 重庆百事达神龙汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 23 | 渝中区 | 重庆港宏汽车服务有限公司 | 2016年6月 |
| 24 | 渝中区 | 重庆龙华实业集团众友汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 25 | 渝中区 | 重庆龙华实业集团天时汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 26 | 渝中区 | 重庆龙华实业集团沃华汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 27 | 渝中区 | 重庆龙华实业集团众华汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 28 | 渝中区 | 重庆龙华实业集团龙奥汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 29 | 渝中区 | 重庆市华茂汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 30 | 渝中区 | 仁孚美源（重庆）汽车服务有限公司 | 2016年6月 |
| 31 | 渝中区 | 重庆九福汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 32 | 渝中区 | 重庆市海泽风行汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 33 | 渝中区 | 重庆市渝中区齐飞汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 34 | 渝北区 | 重庆安福汽车营销有限公司 | 2016年6月 |
| 35 | 渝北区 | 重庆盛泰汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 36 | 渝北区 | 上海大众汽车重庆渝北销售服务有限公司（重庆荣达惠众汽车销售服务有限公司） | 2016年6月 |
| 37 | 渝北区 | 重庆怡和物质（集团）有限公司 | 2016年6月 |
| 38 | 渝北区 | 重庆美源北观汽车发展有限公司 | 2016年6月 |
| 39 | 渝北区 | 重庆百事达华海汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 40 | 渝北区 | 重庆跃扬汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 41 | 渝北区 | 重庆正典汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 42 | 渝北区 | 重庆金都汽车维修服务有限公司 | 2016年6月 |
| 43 | 渝北区 | 重庆同洲龙马汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 44 | 渝北区 | 重庆龙华实业集团协众汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 45 | 渝北区 | 重庆韩润汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 46 | 渝北区 | 重庆润龙汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 47 | 渝北区 | 重庆锦隆汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 48 | 渝北区 | 重庆物产元通汽车销售公司 | 2016年6月 |
| 49 | 渝北区 | 重庆惠通陆华汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 50 | 渝北区 | 重庆美冠华意汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 51 | 渝北区 | 重庆瑞原汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 52 | 渝北区 | 重庆沪渝汽车修理厂（BYD汽修厂） | 2016年6月 |
| 53 | 大渡口区 | 重庆大福汽车销售有限公司（长安福特4S店） | 2016年6月 |
| 54 | 大渡口区 | 重庆万家凯迪汽车销售服务有限公司（一汽大众4S店） | 2016年6月 |
| 55 | 大渡口区 | 重庆汉联汽车销售服务有限公司（长安4S店） | 2016年6月 |
| 56 | 大渡口区 | 三一重工重庆机械有限公司 | 2016年6月 |
| 57 | 巴南区 | 重庆车谷汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 58 | 巴南区 | 重庆万家丰田汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 59 | 巴南区 | 重庆精诚斯巴鲁汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 60 | 巴南区 | 重庆协信宏亚汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 61 | 巴南区 | 重庆市合翘汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 62 | 巴南区 | 重庆福冠汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 63 | 巴南区 | 重庆市运湖汽车贸易有限公司 | 2016年6月 |
| 64 | 巴南区 | 重庆瑞源卓庆汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 65 | 巴南区 | 重庆长航南方汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 66 | 巴南区 | 重庆沪鑫汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 67 | 巴南区 | 重庆韩龙汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 68 | 巴南区 | 重庆彬雅汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 69 | 巴南区 | 重庆汇锦汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 70 | 巴南区 | 重庆沛鑫汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 71 | 巴南区 | 重庆骊洋汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 72 | 北部新区 | 重庆博众汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 73 | 北部新区 | 重庆中汽西南凯旋汽车有限公司 | 2016年6月 |
| 74 | 北部新区 | 重庆中豪汽车有限公司 | 2016年6月 |
| 75 | 北部新区 | 重庆中汽西南韩亚汽车有限公司 | 2016年6月 |
| 76 | 北部新区 | 重庆中汽西南当代汽车有限公司 | 2016年6月 |
| 77 | 北部新区 | 重庆西南富豪汽车有限公司 | 2016年6月 |
| 78 | 北部新区 | 重庆中汽西南本色汽车有限公司 | 2016年6月 |
| 79 | 北部新区 | 重庆中汽西南美凯汽车有限公司 | 2016年6月 |
| 80 | 北部新区 | 重庆丰誉汽车有限公司 | 2016年6月 |
| 81 | 北部新区 | 重庆星顺汽车有限公司 | 2016年6月 |
| 82 | 北部新区 | 重庆长俊汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 83 | 北部新区 | 重庆中汽西南都灵汽车有限公司 | 2016年6月 |
| 84 | 北部新区 | 重庆中汽西南思达汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 85 | 北部新区 | 重庆和凌雷克萨斯汽车服务有限公司 | 2016年6月 |
| 86 | 北部新区 | 重庆骊业汽车有限公司 | 2016年6月 |
| 87 | 北部新区 | 重庆丰尚汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 88 | 北部新区 | 重庆市渝高汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 89 | 北部新区 | 重庆安博汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 90 | 北部新区 | 重庆博众辉锐汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 91 | 北部新区 | 重庆宝渝汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 92 | 北部新区 | 重庆卓群汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 93 | 北部新区 | 重庆嘉峰商贸有限公司 | 2016年6月 |
| 94 | 北部新区 | 重庆尚博汽车有限公司 | 2015年6月 |
| 95 | 北部新区 | 重庆华通丰田汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 96 | 北部新区 | 重庆长捷汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 97 | 北部新区 | 重庆景通汽车服务有限公司汽车修理厂 | 2016年6月 |
| 98 | 北部新区 | 重庆世纪汽车贸易有限公司 | 2016年6月 |
| 99 | 北部新区 | 重庆人和丰田汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 100 | 北部新区 | 重庆景通汽车服务有限公司 | 2016年6月 |
| 101 | 北部新区 | 重庆商社启迪汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 102 | 北部新区 | 重庆广汽长冠汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 103 | 北部新区 | 重庆惠通嘉华汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 104 | 北部新区 | 重庆德欧汽车维修服务有限公司 | 2016年6月 |
| 105 | 沙坪坝区 | 重庆中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 106 | 沙坪坝区 | 重庆星顺汽车有限公司联芳分公司 | 2016年6月 |
| 107 | 沙坪坝区 | 上海大众汽车重庆中汽销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 108 | 沙坪坝区 | 重庆万家雅迪汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 109 | 沙坪坝区 | 重庆福兆星汽车营销有限责任公司 | 2016年6月 |
| 110 | 江北区 | 重庆百事达丰田汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 111 | 江北区 | 重庆百事达华雍汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 112 | 江北区 | 重庆华威汽车服务有限公司 | 2016年6月 |
| 113 | 北碚区 | 重庆市北碚自立汽车零配件综合商店 | 2016年6月 |
| 114 | 北碚区 | 航程汽车维修服务部 | 2016年6月 |
| 115 | 北碚区 | 重庆戴斯汽车维修服务有限公司 | 2016年6月 |
| 116 | 北碚区 | 重庆鸿代贸易有限公司汽车维修分公司 | 2016年6月 |
| 117 | 北碚区 | 北碚区佳安汽车维修服务中心 | 2016年6月 |
| 118 | 北碚区 | 重庆汇骏汽车销售有限公司（福特4S店） | 2016年6月 |
| 119 | 北碚区 | 重庆宝悦汽车维修服务有限公司 | 2016年6月 |
| 120 | 北碚区 | 佳誉汽车维修中心 | 2016年6月 |
| 121 | 南岸区 | 重庆长安铃木汽车有限公司重庆销售服务中心 | 2016年6月 |
| 122 | 南岸区 | 重庆市现代高新汽车服务有限公司 | 2016年6月 |
| 123 | 南岸区 | 重庆商社德奥汽车有限公司 | 2016年6月 |
| 124 | 南岸区 | 重庆百事达华众汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 125 | 南岸区 | 重庆商社西星汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 126 | 南岸区 | 重庆强力汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 127 | 南岸区 | 重庆万博汽车有限公司 | 2016年6月 |
| 128 | 南岸区 | 重庆渝润汽车服务有限公司 | 2016年6月 |
| 129 | 南岸区 | 重庆安福汽车营销有限公司南坪分公司 | 2016年6月 |
| 130 | 南岸区 | 重庆市庆德宝汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 131 | 南岸区 | 重庆万友经济发展有限责任公司南坪分公司 | 2016年6月 |
| 132 | 南岸区 | 重庆万友经济发展有限责任公司江南分公司 | 2016年6月 |
| 133 | 南岸区 | 重庆互邦正信汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 134 | 南岸区 | 重庆同捷汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 135 | 南岸区 | 重庆世纪沪力汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 136 | 南岸区 | 重庆汇一汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 137 | 南岸区 | 重庆锦铂汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 138 | 南岸区 | 重庆百事达东本汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 139 | 南岸区 | 重庆金菱汽车（集团）有限公司 | 2016年6月 |
| 140 | 南岸区 | 重庆万友尊达汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |
| 141 | 南岸区 | 重庆恒永汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 142 | 南岸区 | 重庆建博汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 143 | 南岸区 | 重庆中太汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 144 | 南岸区 | 重庆泰诺汽车销售有限公司 | 2016年6月 |
| 145 | 南岸区 | 重庆银迅汽车销售服务有限公司 | 2016年6月 |

附件5

其他典型工业企业挥发性有机物治理清单

| 序号 | 区县 | 企业名称 | 产品 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九龙坡区 | 重庆佳通轮胎有限公司 | 轮胎 | 2016年8月 |
| 2 | 九龙坡区 | 重庆ABB变压器有限公司 | 变压器制造 | 2016年8月 |
| 3 | 九龙坡区 | 重庆贝德罗家具有限公司 | 家具制造 | 2016年8月 |
| 4 | 九龙坡区 | 重庆铂汉塑胶有限公司 | 塑胶件 | 2016年8月 |
| 5 | 九龙坡区 | 重庆铝王铝业有限公司 | 铝型材 | 2016年8月 |
| 6 | 渝北区 | 郎萨家具有限公司 | 家具 | 2016年8月 |
| 7 | 渝北区 | 丰和涂装有限公司 | 表面喷涂 | 2016年8月 |
| 8 | 渝北区 | 重庆江华橡塑制造有限公司 | 塑料制造 | 2016年8月 |
| 9 | 渝北区 | 重庆市春瑞医药化工有限公司 | 化工制药 | 2016年8月 |
| 10 | 南岸区 | 重庆关西涂料有限公司 | 涂料生产 | 2016年8月 |
| 11 | 南岸区 | 重庆柒安电线电缆 | 电缆 | 2016年8月 |
| 12 | 北部新区 | 重庆贝斯特门业有限公司（美心防盗门） | 防盗门 | 2015年6月 |
| 13 | 北部新区 | 重庆韩泰轮胎有限公司 | 轮胎 | 2015年6月 |
| 14 | 北部新区 | 北大方正西南合成制药集团有限公司 | 制药 | 2015年6月 |
| 15 | 北部新区 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 电子 | 2015年6月 |
| 16 | 北部新区 | 重庆莱宝科技有限公司 | 电子印刷 | 2015年6月 |
| 17 | 北部新区 | 重庆双英汽车座椅有限公司 | 汽车配件 | 2015年6月 |
| 18 | 沙坪坝区 | 英业达重庆有限公司 | 笔记本电脑 | 2016年8月 |
| 19 | 沙坪坝区 | 中航微电子有限公司 | 电子元件 | 2016年8月 |
| 20 | 沙坪坝区 | 别野木材加工厂 | 家具 | 2016年8月 |